Reportalo

Plataforma de Auditoría Ciudadana

DEVOLUCIÓN — RESPUESTA A LA VERIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE DEL RAG (V-01 A V-13)

Versión 1.0 · 14 de septiembre de 2026 · Construcción · Proyecto RAR-2026

Responde a: REP-DEPLOY-RAG-SUPABASE_devolucion_y_verificacion.md (Hernán, 14/09)

Jira: REP-2908 · REP-3772 · REP-3773 · REP-3775 · REP-3776 · REP-3777 · REP-2909

Equipo: Hernán Gregorini (PO · DBA) · Leonel Nuñez (PM / Scrum Master) · Matías Krepchuk (Líder Técnico · UX/UI) · Iván Juárez (QA · UX/UI)

Consultor Especialista: Carlos Ruiz (auditor externo · asesoría metodológica)

Propósito. Responder punto por punto a los V-01 a V-13 del documento de devolución de Hernán: qué se corrigió, con qué evidencia, y qué queda abierto todavía.

# 1. Resumen de estado

| ID | Tema | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Clave service_role filtrada | P1 | Cerrado |
| V-02 | Backup con datos reales fuera de Git | P1 | Parcial |
| V-03 | Hallazgos de seguridad heredados | P1 | Parcial |
| V-04 | Estado real de la base | P1 | Parcial |
| V-05 | Migraciones y Pull Request | P1 | Parcial |
| V-06 | Mismo embedding en script y Edge Function | P2 | No iniciado |
| V-07 | Prueba de punta a punta | P1 | Cerrado |
| V-08 | Límite de reintentos y alerta de presupuesto | P1 | No iniciado |
| V-09 | Casos A–F repetidos 5 veces | P2 | No iniciado |
| V-10 | Caso A: Constitución PBA 192.4 | P3 | Decisión de Hernán |
| V-11 | Modelo de generación y parámetros | P2 | No iniciado |
| V-12 | Sin clave de Gemini en el frontend | P1 | Cerrado |
| V-13 | Registro en Jira | P2 | Pendiente (Matías) |

# 2. Detalle por punto

V-01 · Clave service_role filtrada — Cerrado

Confirmado el hallazgo, con un matiz: la clave no vivía en el código de una función (pg_proc, que es donde busca la Consulta 1 del documento original), sino en la definición del trigger audit_ia (pg_trigger, embebida en la llamada a supabase_functions.http_request). La Consulta 1 tal como está escrita no la detecta — se recomienda ampliarla para incluir pg_get_triggerdef.

- Trigger audit_ia desactivado sin borrar (tabla infractions, 0 filas — heredada, sin uso).

- Clave service_role rotada desde el panel de Supabase: migrada al esquema moderno de secret keys (sb_secret_...), claves legacy basadas en JWT deshabilitadas.

- Secreto de Vault rag_service_role_key actualizado con la clave nueva.

- Verificado que el sitio en producción sigue funcionando con la clave anon/publishable actual.

- Verificado con V-07 que el pipeline funciona de punta a punta con la clave nueva.

V-02 · Backup con datos reales fuera de Git — Parcial

Confirmado: supabase/backups/2026-09-14_pre-deploy-rag/ (commit f17e512) ya está pusheado y mergeado en staging — no llegamos a tiempo de avisar antes del push.

- Revisado el contenido del backup commiteado: no contiene el JWT filtrado de audit_ia, pero sí datos reales de 44 tablas.

- Se agregó supabase/backups/ al .gitignore para que no vuelva a pasar.

- Pendiente de decisión conjunta: limpiar el historial de staging (requiere coordinar con quien tenga la rama clonada) o aceptar el riesgo dado que la clave especifica no viajó por ese archivo.

V-03 · Hallazgos de seguridad que ya existían — Parcial

Corrido el Security Advisor completo y las tres consultas pedidas: 0 tablas sin RLS. 17 tablas con RLS habilitado sin ninguna política (deny total, no hueco) — mayoría de solo lectura server-side; falta que Hernán confirme cuáles son intencionales. Políticas de report_ai_analysis/report_ai_evidence correctas (criterio REP-2909 ya aplicado).

Hallazgo nuevo, no listado en el documento original. dispatch_rag_analysis_queue y enqueue_rag_analysis (SECURITY DEFINER) eran ejecutables vía /rest/v1/rpc/... por los roles anon y authenticated — cualquiera podía disparar el pipeline de análisis y generar costo real de Gemini sin pasar por un reporte real. Corregido: revocado EXECUTE de PUBLIC y de authenticated. Verificado que el disparo interno (trigger + cron) sigue funcionando.

Pendientes menores (WARN, no bloqueantes): 10 funciones sin search_path fijo, extensión vector instalada en public, protección de contraseñas filtradas desactivada en Auth.

V-04 · Estado real de la base — Parcial

Corrida la PARTE 8 completa de REP-3769_seed_y_RAG.sql: todo OK salvo tres filas en REVISAR — profiles (5 de 6), citizen_reports (0 de 8) y report_state_history (0 de 18). Los 5 perfiles existentes son cuentas reales del equipo, no el seed demo: confirma que ciudadano.demo y los 8 reportes demo nunca se recargaron tras el incidente de borrado de sesiones anteriores.

- PARTE 5B/6 presentes (report_events, profile_attends_report, mark_report_viewed, source_adhesions, generation_models, etc.).

- Las 15 huellas md5 del corpus coinciden exactamente con las esperadas.

- Cascada jurisdiccional correcta: Piñeyro (BA) recibe la Ley 24.449, Retiro (CABA) no la recibe, Avellaneda (Santa Fe) no recibe nada.

Pendiente de decisión: si se recargan los seeds demo (dispara 8 análisis reales de Gemini, costo bajo, sirve además como evidencia adicional de V-07).

V-05 · Migraciones y Pull Request — Parcial

Se leyó el historial interno real de Supabase (supabase_migrations.schema_migrations) y se versionaron como archivos en supabase/migrations/ el SQL exacto y los timestamps reales de cada cambio aplicado a mano durante el despliegue original: extensiones, RLS de report_ai_analysis/evidence, secreto de Vault con la URL de la Edge Function, pipeline asíncrono completo, corrección del cron, RLS de report_images, y las correcciones de V-01/V-03.

Hallazgo nuevo, no documentado en ningún lado hasta ahora. el esquema pgmq no está expuesto en la API de datos de Supabase, así que el borrado de mensajes procesados desde la Edge Function fallaba silenciosamente y los reprocesaba cada minuto para siempre. Ya estaba resuelto con un wrapper, pero nunca se había versionado ni documentado.

Excluido a propósito, según el documento original: los 3 backfills de embeddings (se documenta el comando para regenerarlos) y el valor de la clave rag_service_role_key.

Pendiente: abrir el Pull Request. El documento original dice contra develop, rama que no existe en este repositorio — la base real de todo el trabajo de Sprint 12 fue siempre staging.

V-06 · Mismo embedding en script y Edge Function — No iniciado

V-07 · Prueba de punta a punta — Cerrado

El script exacto del documento no pudo correr tal cual (no existe el perfil ciudadano.demo) — se adaptó usando un perfil real del equipo, con OK explícito de Matías antes del insert.

| Paso | Resultado |
| --- | --- |
| Insert del reporte de prueba | 23:51:48 |
| report_ai_analysis creado | 23:52:03 (~15 segundos) |
| Cola pgmq | Vacía — procesado y removido |
| Resultado | fundamentado, is_infraction: true, confidence_score: 0.98 |
| report_ai_evidence | 6 fragmentos recuperados, todos de CABA (cero de la Ley 24.449) |
| Citas | 2 citadas, ambas literales sobre rampas para discapacitados — coincide con el reporte |

Corrido íntegramente con la clave service_role nueva (post-rotación de V-01). El reporte de prueba queda en la base como evidencia, no se borró.

V-08 · Límite de reintentos y alerta de presupuesto — No iniciado

V-09 · Casos A–F repetidos 5 veces — No iniciado

V-10 · Caso A, Constitución PBA 192.4 — decisión de Hernán

Sin cambios de nuestro lado — a definir en REP-3773 según indica el documento original.

V-11 · Modelo de generación y parámetros — No iniciado

V-12 · Sin clave de Gemini en el frontend — Cerrado

legalRagService.js/geminiClient.js no tienen ningún import real desde páginas o componentes (solo desde tests). Se corrió pnpm run build y se grepeó dist/: cero coincidencias de claves ni código del cliente — eliminados por tree-shaking.

V-13 · Registro en Jira — Pendiente

Queda para Matías comentar en REP-2908 con el resumen de este documento — no se tocó Jira directamente en ningún momento de este trabajo.

# 3. Preguntas del documento original — lo que podemos responder ahora

| Pregunta de Hernán | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Se recargaron los seeds de REP-3605? | No — confirmado en V-04. Pendiente de decisión conjunta. |
| ¿trg_enqueue_rag_analysis se dispara solo al insertar o también al actualizar? | Solo al insertar (after insert on citizen_reports) — confirmado en el código versionado. |
| ¿La versión de profile_attends_report es la de la PARTE 5B o una propia? | Existe y responde a la firma esperada; no se comparó el cuerpo contra la PARTE 5B línea por línea. |
| ¿Las invocaciones manuales con curl guardaron filas en report_ai_analysis? | No verificado en este trabajo — requiere revisión aparte. |
| ¿Qué pasó con la clave de Gemini regenerada? | No investigado en este trabajo — lo responde Matías directamente. |

# 4. Próximos pasos sugeridos

- Decidir V-02 (historial de git) y V-04 (recarga de seeds demo) — bloquean el cierre formal de esos puntos.

- Abrir el Pull Request de V-05 contra staging una vez autorizado.

- Encarar V-08 (límite de reintentos/presupuesto) antes del cierre del Sprint 12 — es P1 y todavía no se tocó.

- V-06, V-09, V-11 y V-13 quedan para una siguiente pasada, con prioridad P2 salvo indicación contraria.

Documentos relacionados: REP-DEPLOY-RAG-SUPABASE_devolucion_y_verificacion.md · REP-2908 · REP-2909