Reportalo

Plataforma de Auditoría Ciudadana

RESOLUCIÓN DE LOCALITY_ID EN EL ENVÍO DE REPORTES

Versión 1.0 · 14 de septiembre de 2026 · Construcción · Proyecto RAR-2026

Jira: REP-2500 (Historia de Usuario · Sprint 12, stretch goal)

Confluence: espacio Reportalo · categoría Construcción — pendiente de publicar

Equipo: Hernán Gregorini (PO / Autor) · Leonel Nuñez (PM / Scrum Master) · Matías Krepchuk (Líder Técnico · UX/UI) · Iván Juárez (QA · UX/UI)

Consultor Especialista: Carlos Ruiz (auditor externo · asesoría metodológica)

Propósito. Documentar un bloqueo real encontrado al implementar REP-2500 (persistencia del reporte enviado) y presentar las opciones de resolución para debatir con Leo y Hernán antes de continuar la implementación.

# 1. Contexto

REP-2500 ("Conservar el reporte enviado para consultarlo después", Sprint 12, stretch goal) requiere que al enviar un reporte se cree un registro real y persistente en Supabase, reemplazando el flujo actual — que es enteramente simulado en la interfaz: no hace ningún insert real, muestra un código de reporte hardcodeado, y borra el único borrador local al llegar a la pantalla de "éxito".

Al planificar la implementación se encontró un bloqueo genuino, previo a cualquier cambio de código: la tabla citizen_reports exige un locality_id (localidad) válido y no nulo, y hoy no existe en el proyecto ninguna forma real de calcular esa localidad a partir de la ubicación GPS del ciudadano.

# 2. Estado real de la geolocalización hoy

La función resolveAddressDetails() (src/services/locationService.js) es la que arma hoy la dirección "legible" que ve el ciudadano. Es completamente simulada:

- Solo reconoce 3 zonas fijas por rango de coordenadas: Avellaneda, Palermo y San Nicolás (CABA).

- Para esas 3 zonas devuelve siempre la misma calle inventada (ej. "Av. Mitre 1240"), sin relación con la ubicación real del ciudadano dentro de la zona.

- Para cualquier otro punto (la gran mayoría de CABA y del conurbano) devuelve un genérico "Área Metropolitana de Buenos Aires", sin nombre de localidad utilizable.

Advertencia de alcance. El sistema nunca hizo geocoding real. Esto no es un bug introducido por REP-2500 — es una simulación preexistente que quedó expuesta al intentar conectar el envío del reporte a datos reales.

# 3. Hallazgos al inspeccionar la tabla localities en Supabase real

| Hallazgo | Detalle |
| --- | --- |
| Cobertura | Barrios de CABA y algunos partidos del conurbano (ej. Avellaneda), identificados solo por id, name y subdivision_id. |
| Sin geometría | No tiene polígonos ni bounding box — no hay forma de resolver "qué localidad corresponde a esta coordenada" con una consulta a esta tabla tal como está. |
| Duplicado de datos | Existen dos filas distintas con el mismo nombre "Avellaneda" y la misma subdivisión "Avellaneda" — un problema de calidad del seed, no atribuible al código. |
| Cobertura del mock | Los 3 nombres que usa el mock (Avellaneda, Palermo, San Nicolás) sí existen como filas reales — pero eso no alcanza, porque el mock solo cubre esas 3 zonas. |

# 4. Opciones evaluadas

Opción 1 — Selector manual de localidad (recomendada)

Agregar un combo/autocomplete en el paso de ubicación del formulario: el ciudadano confirma o elige su localidad de la lista real de localities. El GPS se sigue usando para latitud/longitud (eso ya funciona correctamente); locality_id pasa a salir de una elección explícita, no de un cálculo.

- A favor: resuelve el problema de raíz, dato confiable, cambio de alcance acotado (un selector + una consulta), no depende de arreglar el geocoding.

- En contra: agrega un paso de interacción; sin coordenadas de referencia por localidad no hay forma de preseleccionar automáticamente "la más cercana".

Opción 2 — Mapear por el mock actual

Reutilizar el texto locality que ya devuelve resolveAddressDetails() (ej. "Palermo, CABA") y buscarlo por nombre en localities.name.

- A favor: cero interfaz nueva, se integra ya con lo existente.

- En contra: solo cubre 3 zonas reales; fuera de ellas el valor devuelto no existe en la tabla y el insert fallaría. Además hereda el duplicado de "Avellaneda". No es viable sin antes arreglar el mock.

Opción 3 — Localidad por defecto fija

Insertar siempre el mismo locality_id (ej. una localidad "sin especificar" o la primera fila de Avellaneda), sin importar la ubicación real del ciudadano.

- A favor: mínimo esfuerzo, desbloquea el insert de inmediato.

- En contra: el dato de ubicación queda falso para prácticamente todos los reportes — contradice el propósito de una plataforma de auditoría ciudadana pública, donde la localidad del reporte es un dato relevante.

Opción 4 — Resolver primero el geocoding real

Ampliar el alcance para implementar reverse-geocoding real (servicio externo tipo Nominatim/Google Geocoding, o carga de polígonos reales por localidad) antes de tocar la persistencia del reporte.

- A favor: resuelve el problema de fondo de una sola vez, con datos geográficamente correctos.

- En contra: es un trabajo considerablemente más grande (integración externa o carga de geometrías), no está en el alcance original de REP-2500 y no encaja como tarea de Sprint 12 — sería una historia de usuario aparte.

# 5. Tabla comparativa

| Opción | Esfuerzo | Calidad del dato | Alcance de Sprint 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Selector manual | Bajo | Alta (elegido por el ciudadano) | Sí |
| 2. Mapear por mock | Muy bajo | Baja (solo 3 zonas, con bug) | Sí, pero no funcional |
| 3. Default fijo | Mínimo | Muy baja (dato falso) | Sí, pero degrada el dato |
| 4. Geocoding real | Alto | Alta (real) | No — HU aparte |

# 6. Recomendación

Decisión propuesta. Opción 1 (selector manual de localidad): es el cambio mínimo que produce un dato correcto y confiable, mantiene REP-2500 dentro del alcance de Sprint 12, y no depende de resolver el geocoding real — que, de decidirse, queda mejor planteado como una tarea aparte (Opción 4) dado su tamaño.

# 7. Pendientes de resolución

| Ref. | Observación / Decisión | A quién corresponde |
| --- | --- | --- |
| O-1 | Aprobar si el selector manual de localidad forma parte del alcance de REP-2500 o si se prefiere otra opción | Leonel Nuñez, Hernán Gregorini |
| O-2 | Definir si el duplicado de "Avellaneda" en localities se corrige como tarea aparte de datos | Hernán Gregorini |
| O-3 | Si se opta por Opción 4, decidir si se abre una nueva HU de geocoding real y en qué sprint | Leonel Nuñez |

Documentos relacionados: REP-2500