Reportalo

Plataforma de Auditoría Ciudadana

DEVOLUCIÓN — RESPUESTA A LA SEGUNDA RONDA DE HERNÁN

Versión 2.0 · 15 de septiembre de 2026 · Construcción · Proyecto RAR-2026

Responde a: REP-2908-VERIF_ronda2_hernan.md (Hernán, 15/09)

Jira: REP-2908 · REP-2909 · REP-2500

Equipo: Hernán Gregorini (PO · DBA) · Leonel Nuñez (PM / Scrum Master) · Matías Krepchuk (Líder Técnico · UX/UI) · Iván Juárez (QA · UX/UI)

Consultor Especialista: Carlos Ruiz (auditor externo · asesoría metodológica)

Propósito. Responder punto por punto a la segunda ronda de Hernán: qué se cerró con evidencia, qué queda parcial y por qué, y qué acciones le quedan a Matías fuera de este documento.

# 1. Resumen de estado

| ID | Tema | Prio. | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Clave service_role | P1 | Cerrado |
| V-02 | Backup en Git | P1 | Cerrado |
| V-03 | Seguridad heredada | P1 | Parcial |
| V-04 | Seeds demo | P1 | Cerrado (falta el PR) |
| V-05 | Migraciones y PR | P1 | Parcial |
| V-06 | Mismo embedding | P2 | Cerrado |
| V-07 | Punta a punta | P1 | Cerrado |
| V-08 | Reintentos y presupuesto | P1 | Parcial |
| V-09 | Casos A–F × 5 | P2 | Cerrado (corrección aplicada) |
| V-10 | Caso A | P3 | Decisión de Hernán |
| V-11 | Modelo y parámetros | P1 | Cerrado |
| V-12 | Clave de Gemini en frontend | P1 | Cerrado |
| V-13 | Jira | P2 | Pendiente (Matías) |

Los 3 PR de V-01/V-02/V-03 ya están mergeados en staging (#62, #63, #64). Falta abrir y mergear el de V-04.

# 2. Las tres correcciones de Hernán a nuestro documento anterior

| # | Corrección de Hernán | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| C-1 | La consulta de V-01 no revisaba triggers | Corregida y corrida — ver §3, V-01 |
| C-2 | El PR va contra staging, no develop | Los 4 PR de esta ronda fueron contra staging |
| C-3 | El duplicado de "Avellaneda" no es un error | Aceptado — ya no se trata como hallazgo |

# 3. Detalle por punto

V-01 · Clave service_role — Cerrado

Corrida la consulta corregida (C-1), que ahora revisa pg_trigger. Único resultado:

trigger | infractions | audit_ia

Exactamente el criterio de cierre de Hernán. Trigger desactivado sin borrar. Claves legacy deshabilitadas, migradas a secret keys modernas.

V-02 · Backup en Git — Cerrado

- Repositorio público (verificado directamente en GitHub).

- Datos personales: username (email real) y full_name de profiles; contact_value/channel de agency_contacts. Todo del equipo, ninguno de ciudadanos.

- Camino tomado: repositorio público → limpieza completa del historial (git filter-repo + push --force), con OK explícito y aviso previo al equipo.

- Verificado: git ls-files supabase/backups/ da 0 en working tree y en origin/staging.

- Backup movido fuera del repositorio, acceso restringido.

V-03 · Seguridad heredada — Parcial

17 tablas con RLS sin política (embedding_models, fragment_embeddings y generation_models ya confirmadas como esperables por Hernán): agencies, agency_contacts, agency_subscriptions, countries, infraction_attribute_responses, infraction_types, profile_services, profiles, report_events, report_outreach_logs, report_state_history, service_attribute_values, service_attributes, states_provinces (+ las 3 confirmadas).

search_path corregido en las 10 funciones — verificado, el aviso ya no aparece. Extensión vector en public: sin cambios, por instrucción explícita de Hernán.

Pendiente. Que Hernán clasifique las 14 tablas restantes, y activar "Leaked Password Protection" (toggle del dashboard, le queda a Matías).

V-04 · Seeds demo — Cerrado (falta el PR)

6 usuarios creados en Auth por Matías desde su terminal. PARTES 3 y 4 corridas. PARTE 8: citizen_reports y report_state_history en OK; profiles/terms_consents en REVISAR pero esperable (cuentas reales preexistentes).

| Rep. | Categoría | Localidad | Estado | Confianza | Recup. | Citados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSITO | Retiro (CABA) | fundamentado | 0.98 | 4 | 3 |
| 2 | INFRAESTRUCTURA | San Nicolás (CABA) | sin_normativa | 0.1 | 2 | 0 |
| 3 | AMBIENTE | Puerto Madero (CABA) | indeterminado | 0.3 | 1 | 1 |
| 4 | COMERCIO_IRREGULAR | Monserrat (CABA) | sin_normativa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INFRAESTRUCTURA | Retiro (CABA) | indeterminado | 0.5 | 2 | 2 |
| 6 | TRANSITO | Avellaneda (BA) | fundamentado | 0.98 | 4 | 2 |
| 7 | AMBIENTE | Sarandí (Avellaneda) | sin_normativa | 0.2 | 1 | 0 |
| 8 | VULNERABILIDAD_SOCIAL | Wilde (Avellaneda) | sin_normativa | 0 | 0 | 0 |

Confirmación clave. Los reportes 4 y 8 (categorías sin corpus) dieron sin_normativa limpio, sin ningún fragmento recuperado — confirma el fix de V-09 con datos nuevos, no solo con la prueba manual.

Citas: todas literales y temáticamente correctas (ej. reporte 5, luminaria apagada, cita "Alumbrado público y señalamiento luminoso"). Ninguna cruza jurisdicción.

Pendiente. Abrir el PR de la rama fix/REP-2908-VERIF-v04-seed-demo contra staging.

V-05 · Migraciones y Pull Request — Parcial

- PR #62 (V-01/V-06/V-07/V-08/V-09/V-11): mergeado.

- PR #63 (V-02): mergeado.

- PR #64 (V-03): mergeado.

- PR de V-04: pendiente de abrir.

- Secretos documentados por nombre: rag_analizar_reporte_url, rag_service_role_key, GEMINI_API_KEY.

- Comando de embeddings: node scripts/rag-local-dev/generate-fragment-embeddings.mjs.

N-02. El esquema pgmq no está expuesto en la API de Supabase; sin el wrapper pgmq_delete_message, el borrado de mensajes fallaba silenciosamente y los reprocesaba para siempre. Quitar el wrapper reintroduce el bug.

Pendiente: probar la reconstrucción en un entorno local (supabase db reset + seeds + PARTE 8) — no se armó un entorno local en esta sesión.

V-06 y V-07 — Cerrados

Sin cambios respecto a la ronda anterior.

V-08 · Reintentos y presupuesto — Parcial

- Máximo de intentos ajustado a 3 (propuesta de Hernán).

- Wrapper de archivado corregido: tenía el mismo bug de embedding_model_code NOT NULL de V-09 — un mensaje archivado habría fallado el insert, perdiendo el registro sin dejar rastro.

- Tarea de limpieza: rag-cleanup-job-run-details (diaria, 3am, >7 días).

- Gasto en Gemini hasta hoy: ≈ USD 0,085 en total (47 filas con generación real). Precio verificado: gemini-3.8-flash a USD 0,75/M entrada y USD 3,75/M salida hasta fin de 2026.

- Costo específico de N-02: sin evidencia de reprocesamiento duplicado exitoso (cero reportes con más de un análisis). No se descarta con certeza un llamado fallido sin persistir — requiere revisar Google Cloud Billing directamente.

Pendiente. La alerta de presupuesto en Google Cloud — acción de Matías, sin herramienta disponible desde acá.

V-09 · Casos A–F × 5 — Cerrado, con corrección aplicada

El Caso F fallaba 5 de 5 citando tránsito por similitud léxica. Corregido de raíz: match_knowledge_fragments ahora filtra por la categoría elegida (usa fragment_services, que ya existía sin usarse para esto). Sin fragmentos para la categoría, cae a sin_normativa sin llamar al LLM. Reverificado con 2 casos reales nuevos del seed de V-04.

V-10 — decisión de Hernán

V-11 · Modelo y parámetros — Cerrado

generation_models activo: gemini-3.8-flash. embedding_models activo: gemini-embedding-2@768. Sin temperature explícito, thinkingLevel: low, responseSchema presente.

| Modelo | Prompt | Análisis | Tokens entr. prom. | Tokens sal. prom. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (sin generación) | — | 3 | — | — |
| gemini-3.8-flash | v1 | 8 | 824 | 335 |
| gemini-3.8-flash | (previo a V-11) | 36 | 1.253 | 340 |

V-12 — Cerrado

Sin cambios respecto a la ronda anterior.

V-13 · Jira — Pendiente

Queda para Matías.

# 4. Preguntas sin responder de la ronda anterior

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Las pruebas manuales con curl guardaron filas? | El análisis más antiguo corresponde al reporte de prueba real de V-07 — no hay filas anteriores de invocaciones manuales sueltas. |
| ¿Por qué se regeneró la clave de Gemini? | Sin investigar — lo responde Matías. |

# 5. Cuándo damos por cumplido el RAG del Sprint 12

- Seguridad: V-01, V-02 cerrados. V-03 falta clasificación de 14 tablas + toggle de contraseñas.

- Reproducible: V-04 cerrado (falta el PR). V-05 falta la reconstrucción en local.

- Trazable: V-07 y V-09 cerrados. V-08 falta solo la alerta de presupuesto.

- Sin inventar: confirmado en los 8 análisis demo y en las 35 corridas de V-09.

- Controlado: V-11 cerrado.

- Registrado: V-13 pendiente.

Documentos relacionados: REP-2908 · REP-2908-VERIF_ronda2_hernan.md · REP-2908-VERIF_devolucion-a-hernan.docx (v1.1)